| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ БЛАГОВЕЩЕН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БОГОРОДСКИЙ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛМƏhЕ ХАКИМИƏТЕ |  | ### РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГОРОДСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |

КАРАР                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» март 2024- й                          №  14                  «27» марта  2024 г.

## О проведении «Дней чистоты» по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории  сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район

## Республики Башкортостан

В целях улучшения санитарной очистке, благоустройства и озеленения территории сельского поселения, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  на основании постановления Администрации муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан №231 от 25.03.2024г, Администрация сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 30 марта по 11 мая 2024 года субботники и дни санитарных  пятниц на территории сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан не реже 2 раз в месяц.
2. Организовать с 13,20 и 27 апреля 2024  года общерайонные субботники на территории сельского поселения.

3. Утвердить план мероприятий:

3.1. План мероприятий по проведению субботников, санитарных пятниц на территории сельского поселения. (Приложение №1)
4. Рекомендовать:

Сельскому поселению Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан:

- провести мероприятия по проведению субботников , санитарных пятниц на территории сельского поселения;

- привлечь население на благоустройство улиц, дворов, приусадебных участков;

- провести благоустройство и ремонт общественных колодцев, очистки родников.

- обеспечить проведение субботников, санитарных пятниц;

- принять меры по приведению в надлежащий порядок производственных помещений, общественных и жилых зданий, дворов, улиц и дорог, закрепленных территорий;

5. Состав рабочей группы по осуществлению контроля за ходом проведения субботников и дней санитарных пятниц на территории сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан с режимом работы еженедельно по пятницам

(Приложение№2).
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                    Л.Ф.Ахмерова

Приложение № 1

к постановлению

сельского поселения

Богородский сельсовет

муниципального района

Благовещенский район

Республики Башкортостан

№ 14 от 27.03.2024г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

| п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочих групп из работников администрации сельского поселения, депутатов Совета сельского поселения, руководителей предприятий и организаций, независимо от форм собственности для координации и еженедельного контроля работы по проведению санитарной очистки и благоустройства территорий поселения. | до 1 апреля | администрация сельского поселения |
| 2 | Опубликование на сайте Администрации сельского поселения начала и хода выполнения весенней санитарной очистки территории сельского поселения | апрель-май | администрация сельского поселения |
| 3 | Санитарная очистка и благоустройство территории сельского поселения | с 13 апреля | администрация сельского поселения, закрепленные предприятия и организации сельского поселения |
| 4 | организационная работа: - с жителями поселения по выполнению правил благоустройства, - по привлечению населения, предприятий и организаций, учащихся школ, к работам по санитарной очистке закрепленных территорий | до 10 апреля | администрация сельского поселения, депутаты сельского поселения |
| 5 | Приведение в надлежащий порядок памятников, Доски памяти участникам ВОВ, и санитарная очистка прилегающих к ним территорий | до 11 мая | администрация сельского поселения, СДК, библиотека, Богородское ОПС, МОБУ ООШ с.Николаевка ООШ им.Н.Я.Киселева с.Богородское, Совет ветеранов |
| 6 | Уборка и приведение в порядок площадок для твердых бытовых отходов. | В течение года | администрация сельского поселения, СДК, библиотека, Богородское ОПС, закрепленные предприятия и организации сельского поселения |
| 7 | Проведение рейдов по пресечению и профилактике административных правонарушений в сфере благоустройства и эксплуатации жилищного фонда | В течение года | администрация сельского поселения |
| 9 | Уборка мусора на придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования | В течение года | администрация сельского поселения, СДК, библиотека, Богородское ОПС. |

Приложение № 2

к постановлению

сельского поселения

Богородский сельсовет

муниципального района

Благовещенский район

Республики Башкортостан

№ 14 от 27.03.2024г

# СОСТАВ

рабочей группы по организации и контролю за ходом выполнения

работ по благоустройству и санитарной очистке  на территории сельского поселения и проведению субботников

| Председатель рабочей группы: Ахмерова Людмила Федоровна | ## - глава сельского поселения |
| --- | --- |
| Члены рабочей группы: Янгубаева Алевтина Ивановна | - управляющий делами |
| Иванова Марина Александровна | - заведующая филиалом МОБУ ООШ им.Н.Я.Киселева с.Богородское |
| Шишкина Ольга Николаевна Родыгина Анастасия Владимировна | - Депутаты Совета сельского поселения |
| Кашапов Забир Марванович | - Председатель СХПК (коопхоз) «Дружба» |